04/16

Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené 
na zabezpečení činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2004 pod číslem 04/16. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Marie Hošková.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu u Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „NBÚ“).

Kontrolu provedla v období od června do října 2004 skupina kontrolujících NKÚ z odboru obrany a bezpečnosti.

Kontrolovanou osobou byl Národní bezpečnostní úřad. Kontrolovaným obdobím byly roky 2000 až 2004 a v případě věcných souvislostí i rok předcházející.

NBÚ podal námitky proti kontrolnímu protokolu, které byly vypořádány vedoucí skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. NBÚ podal odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které bylo vypořádáno usnesením senátu NKÚ.

S e n á t  NKÚ  (ve složení: Mgr. Marie Hošková – předsedkyně, JUDr. Eliška Kadaňová, Mgr. Ing. Jiří Kalivoda, Ing. Jana Krejčová – členové) na svém zasedání konaném dne 27. ledna 2005

s c h v á l i l   usnesením č. 04/16/10

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

#### I. Úvod

NBÚ byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

NBÚ je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V rámci činnosti ústředních orgánů státní správy plní v oblasti ochrany utajovaných skutečností mj. tyto hlavní úkoly:

- zpracovává koncepci rozvoje a zajišťuje jednotné provádění ochrany utajovaných skutečností;

- vede ústřední registry utajovaných skutečností poskytovaných v rámci mezinárodních styků;

- povoluje poskytování utajovaných skutečností v rámci mezinárodních styků;

- stanoví pravidla zavádění a používání prostředků a systémů určených k ochraně utajovaných skutečností;

- zajišťuje a provádí bezpečnostní prověrky fyzických osob a organizací;

- provádí nebo zajišťuje certifikaci technických prostředků, informačních systémů používaných k nakládání s utajovanými skutečnostmi a kryptografických prostředků.

Poznámka: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění platném  pro kontrolované období.

## II. Skutečnosti zjištěné kontrolou

V období let 2000 až 2003 NBÚ vykázal ve výkazech hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, které jsou podkladem pro zpracování státního závěrečného účtu České republiky, příjmy a výdaje:

Tabulka č. 1										    (v tis. Kč)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 109 | 496 | 911 | 1 527 |
| z toho: převody z fondů |  |  | 133 | 1 026 |
| Výdaje celkem*) | 475 027 | 497 767 | 225 842 | 198 089 |
| Běžné výdaje | 102 170 | 136 338 | 182 774 | 174 316 |
| z toho: – platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 53 168 | 64 126 | 75 809 | 83 077 |
| – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 465 | 22 385 | 26 617 | 28 958 |
| Kapitálové výdaje | 372 857 | 361 429 | 43 068 | 23 773 |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 11 739 | 14 884 | 17 280 | 14 037 |
| z toho: – běžné výdaje | 10 107 | 9 952 | 12 541 | 10 927 |
| – kapitálové výdaje | 1 632 | 4 932 | 4 739 | 3 110 |

Zdroj:  Státní závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Národní bezpečnostní úřad.

Pozn.: *) Jedná se o výdaje v rámci OdPa 5316, tj. bez výdajů na výzkum a vývoj.

1. Hospodaření NBÚ s prostředky státního rozpočtu v oblasti příjmů

NBÚ v letech 2001, 2002 a 2003 porušil rozpočtovou kázeň ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), když v uvedených letech neodvedl do státního rozpočtu příjmy v souhrnné výši 596 tis. Kč.

Údaje předkládané v návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad v oblasti příjmů neodpovídaly skutečnosti o 15 až 38 %.

Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že NBÚ v letech 2001, 2002 a 2003 nesoustředil veškeré příjmy dosažené v rámci svého hospodaření na příslušném příjmovém rozpočtovém účtu. Příjmy v souhrnné výši 596 tis. Kč neodvedl do státního rozpočtu, ale použil je na úhradu autorských odměn fyzickým osobám. Jednalo se o prostředky, které uhradily NBÚ obchodní společnosti na základě licenčních smluv jako odměnu za poskytnutí práva užívat počítačové programy, které vytvořili zaměstnanci pro NBÚ v rámci plnění svých povinností vyplývajících z jejich pracovněprávního vztahu.

2. Hospodaření NBÚ s prostředky státního rozpočtu v oblasti výdajů

2.1	NBÚ v letech 1999 a 2000 porušil rozpočtovou kázeň ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) a vyhlášky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o fi-
nančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, když neoprávně-
ně použil finanční prostředky státního rozpočtu v celkovém objemu 915 tis. Kč. Tyto prostředky nečerpal v souladu s věcným plněním, případně je použil v rozporu s úče-
lem, na který byly určeny.

- V roce 1999 NBÚ uhradil 786 tis. Kč za pořízení automobilu Volkswagen, ačkoliv do konce tohoto rozpočtového roku neobdržel věcné plnění. Uvedený majetek NBÚ převzal až na začátku roku 2000.

- V roce 2000 NBÚ uhradil z prostředků rozpočtem určených na běžné výdaje částku 129 tis. Kč za dodání tří kusů pracovních stolů, přestože jednotková cena těchto stolů činila 43 tis. Kč, a jednalo se tedy o pořízení hmotného investičního majetku.

2.2	NBÚ v letech 2002, 2003 a 2004 porušil rozpočtovou kázeň ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), když neoprávněně použil finanční prostředky státního rozpočtu v celkovém objemu 50 105 tis. Kč. Tyto prostředky použil v rozporu s účelem, na který byly určeny zákonem o státním rozpočtu.

- V roce 2002 uhradil NBÚ z běžných výdajů částku v celkovém objemu 18 491 tis. Kč  za pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, a to informačního systému pro zpracování agendy personální bezpečnosti NBÚ a za programové vybavení pro zařízení KRYDEC.

- V roce 2003 NBÚ uhradil z běžných výdajů částku ve výši 104 tis. Kč za pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

- V roce 2003 uhradil NBÚ z běžných výdajů částku v celkové výši 23 912 tis. Kč za technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, spočívající v rozšíření aplikačních, databázových, analytických a statistických funkcí evidenčních informačních systémů NBÚ, a za programové vybavení pro zařízení KRYDEC.

- V roce 2004 uhradil NBÚ z běžných výdajů 7 598 tis. Kč za technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně za rozšíření aplikačních, databázových, analytických a statistických funkcí evidenčních informačních systémů NBÚ.

Skutečné výdaje na pořízení, resp. technické zhodnocení dlouhodobého majetku byly v roce 2002 nejméně o 39 % a v roce 2003 dokonce o 89 % vyšší, než NBÚ vykázal v návrhu závěrečného účtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad. Lze konstatovat, že rozpočet NBÚ byl v položce běžných výdajů1) nadhodnocen v roce 2002 nejméně o 30 % a v roce 2003 nejméně o 63 %.

2.3 NBÚ v letech 2003 a 2004 porušil ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., když reprodukce majetku neprobíhala v rámci programového financování, nebyly zpracovány dokumentace programu, investiční záměr a nebyly stanoveny technicko-
-ekonomické, časové a finanční parametry akce. Tato skutečnost měla vliv na vznik rizika nehospodárného a neefektivního vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu.

V roce 2002 NBÚ uzavřel smlouvu, jejímž předmětem bylo rozšíření funkcí softwarových aplikací pro zpracování informací k agendám personální a průmyslové bezpečnosti NBÚ. Cena díla byla sjednána ve výši 20 906 tis. Kč.

NBÚ nezpracoval pro tuto akci reprodukce majetku dokumentaci programu ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Následně nemohla být Ministerstvem financí posouzena možnost účasti státního rozpočtu na financování tohoto programu ani provedeno hodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci programu a nebyly stanoveny závazné parametry programu.

Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že došlo k postupnému navýšení ceny díla o 7 300 tis. Kč, což představuje navýšení o více než jednu třetinu původní smluvní ceny a termín plnění byl prodloužen téměř o 8 měsíců.

2.4	Po posouzení a vyhodnocení NKÚ konstatuje, že při hospodaření s prostředky státního rozpočtu NBÚ v letech 2002 a 2003 porušil povinnost plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a používat prostředky státního rozpočtu na krytí nezbytných potřeb, jak ukládá zákon č. 218/2000 Sb., když např.:

- V roce 2002 NBÚ uhradil částku cca 499 tis. Kč za pořízení 1000 ks dárkové brožury o Praze pro hosty NBÚ. Cena jednoho kusu desetistránkové brožury obsahující 30 barevných fotografií s pražskými motivy tak činila téměř 500 Kč. Této částce odpovídala průměrná cena reprezentativní dvousetstránkové publikace s barevnými fotografiemi Prahy.

- V roce 2003 NBÚ použil prostředky státního rozpočtu ve výši 6 458 tis. Kč na rozšíření vestibulu budovy sídla NBÚ, přičemž výsledkem této stavební úpravy bylo rozšíření podlahové plochy vstupní haly o 19,65 m2. Výše vynaložených nákladů byla výrazně ovlivněna skutečností, že NBÚ v rámci realizace této stavební úpravy používal prostředky státního rozpočtu na pořízení atypických, finančně náročných zařizovacích předmětů. Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že některé z nich navíc nesloužily k účelu, ke kterému byly pořízeny. NBÚ v rámci stavební úpravy např. pořídil dva kusy atypických osvětlovacích těles v  pořizovací hodnotě 317 tis. Kč, fontánku v hodnotě 73 tis. Kč, která nebyla v době provedení fyzické kontroly NKÚ v provozu, dva přijímací pulty za 260 tis. Kč, skleněné zařizovací předměty v souhrnné hodnotě 135 tis. Kč (např. skleněný pult pro předávání dokumentů) a 120 cm vysoký plastický znak NBÚ v  hodnotě 135 tis. Kč, který měl být na základě původní smlouvy dodán obchodní společností, která komplexně realizovala rekonstrukci vestibulu, o cca 38 tis. Kč levněji. NBÚ rovněž uhradil cca 124 tis. Kč za dodávku a osazení dvou kusů běžných radiátorů o rozměrech 60 × 200 cm zakrytých ozdobnou mřížkou (bez započítání poměrných nákladů za projektovou dokumentaci a architektonický návrh řešení).

- V roce 2003 NBÚ dále uhradil z prostředků státního rozpočtu 141 tis. Kč za pořízení atypických květináčů, květinových válců zhotovených na základě architektonického návrhu a  za zpracování návrhů atypických zařizovacích prvků zasedací místnosti a kanceláře v sídle NBÚ.

# 3. Účtování o majetku

NBÚ porušil povinnost vést úplné účetnictví vzhledem k tomu, že nezaúčtoval všechny účetní případy, nesplnil povinnost vést účetnictví průkazným způsobem a neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisely, čímž porušil zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

- V letech 2000 až 2003 nezaúčtoval na účet 321 – Dodavatelé 5 498 došlých faktur v celkovém finančním objemu 1 059 496 tis. Kč. Podíl faktur, o nichž NBÚ neúčtoval na účtu 
321 – Dodavatelé, se v jednotlivých letech kontrolovaného období pohyboval v rozmezí od 
94 % do 99 %.

- V roce 2000 neprovedl inventarizaci majetku v úhrnné hodnotě 10 102 tis. Kč. Tím porušil ustanovení § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb.

- V roce 2000 např. neúčtoval o vzniku závazku vůči prodávajícímu ve výši 308 080 tis. Kč a v roce 2002 nezaúčtoval  závazek vůči prodávajícímu ve výši 855 tis. Kč. Tím porušil ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

NBÚ při provádění inventarizací v letech 2001 až 2003 neověřil, zda skutečný stav majetku zjištěný inventarizací odpovídá stavu majetku v účetnictví, resp. zda stav majetku v účetnictví odpovídá skutečnosti, čímž porušil ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

- Při inventarizaci v roce 2001 NBÚ např. nezjistil, že skutečný stav drobného dlouhodobého hmotného majetku zjištěný inventarizací je o 183 tis. Kč nižší a skutečný stav dlouhodobého hmotného majetku zjištěný inventarizací je o 151 tis. Kč nižší než stavy tohoto majetku vedené v účetnictví.

- Dále při inventarizaci nezjistil, že skutečný stav dlouhodobého hmotného majetku zjištěný inventarizací v roce 2002 je o 422 tis. Kč nižší a skutečný stav drobného dlouhodobého hmotného majetku zjištěný inventarizací v roce 2003 je o 43 tis. Kč nižší než stavy tohoto majetku vedené v účetnictví.

- NBÚ při provádění inventarizací v letech 2000, 2001 a 2002 nezjistil inventurní rozdíl ve výši 400 tis. Kč a dále v roce 2001 nezjistil inventurní rozdíl ve výši 180 tis. Kč, které vznikly v souvislosti s prodeji motorových vozidel.

Dále bylo zjištěno, že NBÚ v letech 2001 až 2003 porušoval ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  tím, že neprováděl inventarizaci veškerého majetku podle zvláštních předpisů.

V roce 2001 např. neprovedl inventarizaci materiálu na skladě v hodnotě 3 328 tis. Kč, v roce 2002 neprovedl inventarizaci materiálu na skladě v celkové hodnotě 3 877 tis. Kč a inventarizaci cenin v  hodnotě 102 tis. Kč a v roce 2003 neprovedl inventarizaci materiálu na skladě, jehož hodnota byla 2 001 tis. Kč, a inventarizaci cenin v hodnotě 119 tis. Kč.

NBÚ v roce 2002 nesestavil rozvahu tak, aby počáteční zůstatky rozvahových účtů k 1. 1. 2002 navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů k 31. 12. 2001. Uvedeným jednáním porušil ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

NBÚ vykázal konečný stav účtu 902 – Fond oběžných aktiv k 31. 12. 2001 ve výši 38 950,66 Kč a počáteční stav téhož účtu k 1. 1. 2002 ve výši 234 018,66 Kč a dále vykázal konečný stav účtu 964 – Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2001 ve výši 2 087 080,53 Kč a počáteční stav téhož účtu k 1. 1. 2002 ve výši 1 892 012,53 Kč.

# 4. Hospodaření s majetkem státu

V jednotlivých letech kontrolovaného období NBÚ vykazoval v rozvaze majetek, jehož objem je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 2										 (v tis. Kč)

| # Stav majetku k |  | 1. 1. 2000 | 31. 12. 2000 | 31. 12. 2001 | 31. 12. 2002 | 31. 12. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrn aktiv |  | 155 306 | 510 881 | 928 569 | 990 560 | 1 025 608 |
| z toho: | DNM *) | 7 359 | 10 090 | 17 103 | 24 359 | 41 014 |
|  | DHM **) | 138 101 | 487 125 | 898 895 | 950 585 | 971 739 |

- Zdroj: Rozvahy NBÚ v jednotlivých letech kontrolovaného období.

Pozn.:  *) DNM – dlouhodobý nehmotný majetek.

**) DHM – dlouhodobý hmotný majetek.

NBÚ porušil ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., tím, že nevedl v účetnictví majetek v celkovém objemu nejméně 39 857 tis. Kč.

V důsledku skutečnosti, že NBÚ nevedl v kontrolovaném období v účetnictví veškerý majetek, došlo následně ke zkreslení údajů, které NBÚ vykazoval v rozvaze. Nejvíce byla zkreslena položka rozvahy „dlouhodobý nehmotný majetek“, a to tak, že skutečný stav tohoto majetku byl v roce 2002 o 18 490 tis. Kč, tj. o 75,9 %, vyšší a v roce 2003 o 21 523 tis. Kč, tj. o 52,5 %, vyšší než stav dlouhodobého nehmotného majetku, který NBÚ vykázal v rozvaze.

NBÚ svým jednáním neodůvodněně snižoval rozsah majetku, nechránil majetek před poškozením a důsledně nevyužíval všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka. Tím porušil ustanovení § 14 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb.

V rámci této kontroly bylo např. zjištěno, že případy ztrát majetku státu, zejména mobilních telefonů, byly v podmínkách NBÚ řešeny mj. formou tzv. věcných náhrad.2)

Kontrolou bylo zjištěno, že ne vždy byl původní mobilní telefon nahrazen majetkem stejné kategorie a kvality, nedošlo tedy zcela k uvedení v předešlý stav.

Např. poškozený mobilní telefon NOKIA 8850 v pořizovací hodnotě 28 495 Kč byl nahrazen telefonem NOKIA 3310, který nebyl vybaven zabudovaným infračerveným rozhraním ani interním modemem pro datové spojení. Bylo zjištěno, že tento telefon byl navíc již po měsíci pro nefunkčnost vyřazen z užívání.

Při kontrole veřejné zakázky na pořízení sídla NBÚ bylo zjištěno, že NBÚ při jejím zadání postupoval v rozporu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- NBÚ ukončil posuzování a hodnocení nabídek podaných do obchodní veřejné soutěže na koupi nemovitosti pro sídlo NBÚ v době, kdy rozhodnutí o návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, které podal jeden z uchazečů, nenabylo právní moci. Nabídka tohoto uchazeče nebyla předmětem posuzování a hodnocení nabídek. NBÚ tak porušil ustanovení § 57 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb.

- NBÚ nevyloučil uchazeče o veřejnou zakázku z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce a uzavřel s ním smlouvu, přestože uchazeč neprokázal všechny kvalifikační předpoklady. Uchazeč před uzavřením smlouvy, jejímž předmětem byla koupě nemovitosti pro sídlo NBÚ v pořizovací hodnotě 616 160 tis. Kč, nedoložil požadovaná potvrzení příslušných orgánů o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uvedeným jednáním NBÚ porušil ustanovení § 2e zákona č. 199/1994 Sb.

5. Další skutečnosti zjištěné kontrolou

V době kontroly NKÚ bylo uloženo u NBÚ nejméně 1 250 ks nábojů ráže 9 mm bez jakékoliv evidence stanovené zákonem č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních3), resp. příslušnou prováděcí vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V průběhu kontroly NBÚ přijal opatření k nápravě nežádoucího stavu.

Při kontrole nakládání se střelivem bylo dále zjištěno, že v letech 2003 a 2004 nevedl  NBÚ evidenci části střeliva v souladu s prováděcí vyhláškou č.  384/2002 Sb.

6. Zabezpečení a výkon finanční kontroly

Výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), byl v podmínkách NBÚ upraven směrnicí ředitele NBÚ č. 10 z roku 2002 „Vnitřní kontrolní systém“. Dále byl v roce 2002 vydán pokyn ředitele NBÚ č. 20 „Pravidla pro poskytování informací pro výkon interního auditu“, který stanovil postup při poskytování informací internímu auditorovi v podmínkách NBÚ.

Kontrolou NKÚ bylo např. zjištěno, že NBÚ v rámci své průběžné finanční kontroly závazků, kterou provedl v roce 2003, nezjistil, že neúčtuje o všech závazcích na účtu 321 – Dodavatelé.

V rámci kontroly používání služebních zbraní a střeliva, kterou NBÚ provedl v roce 2004, nezjistil nedostatky v evidenci střeliva ani nesoulad směrnice ředitele NBÚ „Nakládání se zbraněmi a střelivem ve vlastnictví Národního bezpečnostního úřadu“ ze dne 11. 4. 2003 s obecně závaznými právními předpisy (např. zákon o zbraních). NBÚ, jako držitel zbrojní licence nevedl knihu o provedených cvičných střelbách, která má obsahovat přehled o provedených cvičných střelbách.

##### III. Shrnutí a vyhodnocení kontrolní akce

Dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

- NBÚ v letech 2001 až 2003 neodváděl do státního rozpočtu veškeré příjmy dosažené v rámci svého hospodaření, čímž porušil rozpočtovou kázeň. Současně v důsledku tohoto jednání v uvedených letech zkresloval v oblasti příjmů  o 15 až 38 % údaje předkládané v návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad.

- NBÚ v letech 1999 až 2004 porušoval rozpočtovou kázeň, když neoprávněně použil prostředky státního rozpočtu republiky v celkovém objemu 51 020 tis. Kč. Tyto prostředky nečerpal v souladu s věcným plněním, případně je použil v rozporu s účelem, na který byly určeny zákonem o státním rozpočtu.

- Vzhledem ke zjištěním spočívajícím v neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu lze konstatovat, že rozpočet NBÚ byl v položce běžných výdajů nadhodnocen v roce 2002 nejméně o 30 % a v roce 2003 nejméně o 63 %. NBÚ hradil z běžných výdajů pořízení, resp. technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Rozpočet neodpovídal skutečným potřebám NBÚ, které by byly v oblasti běžných výdajů výrazně nižší, pokud by NBÚ respektoval zásady činnosti ústředních orgánů státní správy, spočívající v dodržování obecně závazných právních předpisů.

- NBÚ v letech 2003 a 2004 nefinancoval reprodukci majetku ze svého rozpočtu v rámci stanovených závazných ukazatelů financování programů.

- Při hospodaření s prostředky státního rozpočtu NBÚ v letech 2002 a 2003 porušoval zákonem stanovenou povinnost plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a používat prostředky státního rozpočtu na krytí nezbytných potřeb.

Dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

- NBÚ nevedl v kontrolovaném období účetnictví správné, úplné a průkazné. V důsledku skutečnosti, že NBÚ nevedl v kontrolovaném období v účetnictví veškerý majetek, došlo dále ke zkreslení údajů, které NBÚ vykazoval v rozvaze.

Dodržování zákona č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních

- V letech 2003 a 2004 nevedl NBÚ evidenci části střeliva v souladu s prováděcí vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

- Z kontroly NKÚ vyplynulo, že finanční kontrola nebyla v kontrolovaném období v podmínkách NBÚ organizována takovým způsobem, aby byla zajištěna přiměřená jistota, že tato kontrola podává včasné a spolehlivé informace o hospodaření, které jsou podkladem pro zajištění účinného řízení výkonu veřejné správy při plnění schválených záměrů a cílů.

1)  Bez běžných výdajů na výzkum a vývoj a bez výdajů na platy a souvisejících výdajů.

2	) Postup podle ustanovení § 179 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, které stanoví: „Za-
městnanec, který odpovídá za škodu podle § 172, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý stav“.

3	) Úplný název zákona č. 119/2002 Sb. zní: o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbra-
ních).